# 研究开发计划

文档版本: v1.0.0 状态: Release 更新日期: 2026-04-10

## 1. 项目概述

本项目旨在开发一套“管道机器人控制系统（Pipeline Robot Control System）”，包含基于 Electron 的上位机控制端和基于 Python 的下位机三维物理模拟器。

## 2. 研发阶段与里程碑

| 阶段 | 起止日期 | 责任人 | 核心交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 需求与架构设计 | 2026.03.01 - 2026.04.10 | 架构师、产品经理 | 《软件需求说明书》、《系统架构设计说明》 |
| 2. 详细设计 | 2026.04.11 - 2026.04.20 | 高级开发工程师 | 《软件详细设计说明》、API/协议契约 |
| 3. 编码与单元测试 | 2026.04.21 - 2026.04.30 | 开发团队 | 源代码 v1.0、单元测试脚本 |
| 4. 系统与验收测试 | 2026.05.01 - 2026.06.15 | 测试团队 | 《软件测试报告》、Bug 修复清单 |
| 5. 部署与上线 | 2026.06.16 - 2026.06.30 | 运维与实施团队 | 《源代码及部署说明》、《软件使用说明》 |

### 2.1 关键里程碑

- 里程碑 ① (04-10)：完成需求与架构基线化，双独立链路（TCP+UDP）方案定型。

- 里程碑 ② (04-30)：完成核心代码编写，包括自定义 CRC32 协议解析、OpenGL 3D 渲染、OpenCV 视频流管线。

- 里程碑 ③ (06-30)：系统整体打包发布（Electron Dir 绿色包 + PyInstaller EXE），交付最终用户。

## 附录：版本变更记录

| 版本 | 日期 | 描述 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0.0 | 2026-04-10 | 基于最新代码库生成的正式版计划 | 研发团队 |